# 案例：某跨境电商公司新办公室（深圳宝安）

客户：某跨境电商公司（客户要求不公开名称，内部代号「腾飞」），80 人

## 客户的问题

租了新写字楼，旧办公室租约 1 个月后到期，必须在 3 周内搬进去；运营团队要多屏工位，老板要 3 间能开视频会的会议室。

## 我们做了什么

第 2 天上门量尺，第 4 天出 3D 方案，改了 1 版

80 个 MX-W140 宽工位（加装双屏支架）、3 张 MX-M240 会议桌、4 组 MX-F90 文件柜

工厂排产 10 天，周末两天进场安装

## 结果

签合同后 13 个工作日完成交付，比客户要求提前 1 周。合同金额约 18.6 万元。客户后来介绍了同园区 2 家公司。

可对外使用：可以，不提公司名称（销售部 2026-05 确认）